|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **No, no he podido cumplir con todas las actividades, pero no necesariamente tendrá un impacto negativo.**  **Las únicas dos actividades que no hemos cumplido en mi equipo son la elaboración de una plantilla EDT y de una matriz de trazabilidad, el motivo de que no las hayamos hecho es porque como equipo no hemos decidido si dichos documentos sean redundantes, ya que tratan temas que se ven en otros informes más elaborados y por eso estamos considerando eliminar dichas tareas, ese sería el factor de dificultad, la incertidumbre.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Pienso que la mejor solución para lidiar con la incertidumbre que mencioné en mi respuesta anterior sería llegar a un consenso con la docente para saber que recomienda ella, el hecho de que no lo hayamos hecho hasta el momento se debe únicamente a que estábamos enfocados en realizar los documentos que si teníamos la certeza de necesitar.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Pienso que mi trabajo es bueno, no diría que es excelente, pero desde luego puedo cumplir con plazos establecidos y realizar de manera efectiva actividades, sin embargo, creo que podría mejorar mi desempeño si usara métricas validadas en la industria como referentes para la tomar de ciertas decisiones.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me inquieta saber si las actividades que nos quedan por realizar serán tan “sencillas” como lo planeamos, nuestro proyecto no es complejo en el aspecto técnico, pero no sería la primera vez que experimento un parón en el desarrollo por una funcionalidad que no sé cómo implementar.**  **Por otro lado, también me inquieta saber si podremos mantener el buen ritmo una vez empezadas las prácticas, ya que ningún integrante de mi equipo las ha partido y por supuesto, eso toma tiempo.**  **Finalmente, otra inquietud que tengo es sobre leves cambios que hemos hecho a la planeación inicial, para nada cambios grandes, pero me preocupa que dichos cambios puedan comprometer la calidad del proyecto de un modo u otro.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Yo considero que las actividades están bien distribuidas, ya que toman en cuenta las habilidades y talentos de los miembros a los que fueron asignadas, con eso dicho hay que destacar que, si en algún casual algún miembro del equipo se ve incapaz de realizar una actividad por cualquier motivo, no será un problema ya que entendemos que a veces las circunstancias que no podemos controlar nos obstaculizan, con lo que sencillamente apoyaríamos dicha actividad como podamos.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **En líneas generales, diría que nuestro equipo de trabajo funciona bien y trabaja, valga la redundancia, de buena manera, ya que cada integrante esta implicado en el avance del proyecto, nadie queda indiferente, se hacen reuniones regularmente para comprobar que hay que hacer y las actividades de momento son realizadas de forma efectiva.**  **Con eso dicho, los aspectos positivos que destacaría son:**  **Puntualidad: Ya que trabajamos en los plazos definidos sin procrastinar.**  **Responsabilidad: Ya que las tareas se realizan a consciencia, pidiendo feedback de los otros integrantes.**  **Efectividad: Ya que las actividades hasta el momento se han realizado de forma satisfactoria.**  **En cuanto a puntos que me gustaría destacar podrían ser mejores, destacaría la iniciativa, pues pienso que personalmente como Scrum Master soy el único que sugiere cuando es un buen momento para realizar las tareas, he de decir que es parte de mis responsabilidades, pero considero que el resto del equipo podría tener un poco más de iniciativa propia en este apartado, con eso dicho, el trabajo que realizamos es indudablemente bueno.** |