# Objetivo del Sprint

A lo largo de este sprint, buscamos desarrollar requerimientos asociados a las historias de usuario, que nos ayudarán a plasmar la idea que poseemos del sitio web que queremos realizar.

# Historias de usuario relacionadas

Para este sprint se seleccionaron en su mayoría historias de usuario relacionadas a requisitos funcionales y unos cuantos requisitos no funcionales por una reorganización de tiempos. También mencionar la repartición de un total de 50 puntos de historia a cada una de ellas.

De no cumplir con alguna historia de usuario durante el sprint, estás serán emplazadas al siguiente.

| **ID** | **Rol** | **Historia** | **Prioridad** | **Puntuación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estudiante | Necesito que el sistema tome en cuenta la comuna donde me gustaría estudiar | Alta | 2 |
| 2 | Estudiante | Necesito que la página considere si un parámetro es de mi interés o no | Alta | 2 |
| 3 | Estudiante | Necesito un cuestionario | Alta | 1 |
| 4 | Estudiante | Necesito mi propio perfil | Alta | 2 |
| 5 | Estudiante | Necesito ver perfiles de universidad (instituciones) | Alta | 2 |
| 6 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito poder crear una cuenta de usuario | Alta | 2 |
| 7 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito poder editar mi propia cuenta | Alta | 1 |
| 8 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito poder cambiar mi contraseña de la cuenta | Alta | 2 |
| 9 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito poder iniciar sesión | Alta | 2 |
| 10 | Gestor Institucional | Necesito poder editar instituciones | Alta | 1 |
| 11 | Gestor Institucional | Necesito poder eliminar instituciones | Alta | 1 |
| 12 | Gestor Institucional | Necesito poder agregar instituciones | Alta | 2 |
| 13 | Administrador | Necesito poder eliminar usuarios | Alta | 1 |
| 14 | Administrador | Necesito un sistema de almacenamiento de datos | Alta | 2 |
| 15 | Estudiante | Necesito que el sistema tome el costo que quiero pagar en arancel | Alta | 2 |
| 16 | Estudiante | Necesito que la página considere si tengo gratuidad | Alta | 2 |
| 17 | Estudiante | Necesito que la pagina considere mi interés de estudiar en una universidad y no un instituto o cft (y viceversa) | Alta | 2 |
| 18 | Estudiante | Necesito que la pagina considere mi interés de estudiar en una Institución acreditada | Alta | 2 |
| 19 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito tener la opción de poder eliminar mi cuenta | Alta | 1 |
| 20 | Gestor Institucional | Necesito poder tener un rol especial | Alta | 1 |
| 21 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito que el sistema cifre mi clave | Alta | 2 |
| 22 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito que la página sea de fácil uso | Alta | 1 |
| 25 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito que la página sea agradable a la vista | Alta | 1 |
| 26 | Gestor Institucional | Necesito poder agregar carreras | Alta | 2 |
| 27 | Gestor Institucional | Necesito poder editar carreras | Alta | 1 |
| 28 | Gestor Institucional | Necesito poder eliminar carreras | Alta | 1 |
| 33 | Administrador | Necesito una interfaz de gestión, para estudiantes e instituciones | Alta | 1 X |
| 35 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito una interfaz de peticiones | Alta | 1 X |
| 36 | Estudiante | Necesito que exista una página de "Universidades" | Alta | 1 X |
| 39 | Administrador | Necesito poder eliminar instituciones en caso de detectar algo mal | Alta | 1 X |
| 40 | Estudiante | Necesito que la interfaz gráfica sea agradable con el menor ruido | Media | 1 X |
| 41 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito que el texto de la página sea legible por tamaño | Media | 1 X |
| 42 | Usuario  (Todos los roles) | Necesito que el texto de la página sea legible por fuente | Media | 1 X |
| 44 | Estudiante | Necesito alertas de mensajería cuando cometa un error | Alta | 1 |
| 50 | Administrador | Necesito poder ver estadísticas en la página | Media | 1 |