# Impediment Log

A continuación, un listado de impedimentos durante el desarrollo de las funcionalidades trabajadas durante el sprint.

| **ID** | **Fecha** | **Descripción** | **Impacto** | **Responsable** | **Estado** | **Plan de acción** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/09/2025 | Transferencia de campo “costo” del modelo Institución hacia el modelo Carrera. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Eliminar el campo de costo en la tabla Institución, y reubicarlo en la tabla Carrera. |
| 2 | 17/09/2025 | Cambio en el modelo de Institución, por la inclusión de un nuevo campo en el formulario de agregar Institución. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Agregar un campo en la tabla de Institución, llamado webInstitución. |
| 3 | 23/09/2025 | Cambio en modelo Usuario, referente al campo Comuna. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Agregar un valor por defecto al campo Comuna, en la tabla Usuario. |
| 4 | 25/09/2025 | Agregar campo de foto al modelo Institución, por la inclusión de un nuevo campo en el formulario de agregar Institución. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Agregar un campo en la tabla Institución, llamado fotoInstitución. |
| 5 | 25/09/2025 | Creación de un modelo llamado Peticiones | Alto | Abel Sánchez | Terminado | Crear un modelo de datos llamado Peticiones, dentro de la base de datos. |
| 6 | 29/09/2025 | Cambio en campo de modelo Carrera llamado “PuntajeNem” | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Agregar un valor por defecto al campo PuntajeNem de valor “0”. |
| 7 | 29/09/2025 | Cambio en el modelo de Parámetros | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Agregar variables flag para activar o desactivar los parámetros según el usuario. |
| 8 | 29/09/2025 | Cambio de valor por defecto a las flags dentro del modelo Parámetros | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Agregar un valor por defecto a las variables flag, en este caso de “False”. |