**Introducción**

A lo largo de este sprint se trató de abordar la mayoría de las historias de usuario registradas inicialmente, esto debido a que la meta era conseguir programar todas las funciones del sistema durante el mismo, en el presente documento se explora si dicha meta se logró o no.

**Objetivo del sprint**

El Sprint Goal de este sprint tal y como se mencionó anteriormente, era programar todas las funcionalidades que el sistema debía ser capaz de lograr, esto es por lo tanto, completar todas las historias de usuario relacionadas a requerimientos funcionales.

**Historias de usuario completadas**

Durante el sprint se abordaron la enorme mayoría de las historias de usuario, a continuación el listado de aquellas que fueron completadas exitosamente bajo la Definition of Done declarada:

| **ID** | **Historia** | **Estado** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como estudiante, Necesito que el sistema tome en cuenta la comuna donde me gustaría estudiar | Completada |
| 2 | Como estudiante, Necesito que la página considere si un parámetro es de mi interés o no | Completada |
| 3 | Como Estudiante, Necesito un cuestionario | Completada |
| 4 | Como Estudiante, Necesito mi propio perfil | Completada |
| 5 | Como Estudiante, Necesito ver perfiles de universidad (instituciones) | Completada |
| 6 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito poder crear una cuenta de usuario | Completada |
| 7 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito poder editar mi propia cuenta | Completada |
| 8 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito poder cambiar mi contraseña de la cuenta | Completada |
| 9 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito poder iniciar sesión | Completada |
| 10 | Como Gestor Institucional, Necesito poder editar instituciones | Completada |
| 11 | Como Gestor Institucional, Necesito poder eliminar instituciones | Completada |
| 12 | Como Gestor Institucional, Necesito poder agregar instituciones | Completada |
| 13 | Como Administrador, Necesito poder eliminar usuarios | Completada |
| 14 | Como Administrador, Necesito un sistema de almacenamiento de datos | Completada |
| 15 | Como Estudiante, Necesito que el sistema tome el costo que quiero pagar en arancel | Completada |
| 16 | Como Estudiante, Necesito que la página considere si tengo gratuidad | Completada |
| 17 | Como Estudiante, Necesito que la pagina considere mi interés de estudiar en una universidad y no un instituto o cft (y viceversa) | Completada |
| 18 | Como Estudiante, Necesito que la pagina considere mi interés de estudiar en una Institución acreditada | Completada |
| 19 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito tener la opción de poder eliminar mi cuenta | Completada |
| 20 | Como Gestor Institucional, Necesito poder tener un rol especial | Completada |
| 21 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito que el sistema cifre mi clave | Completada |
| 22 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito que la página sea de fácil uso | Completada |
| 25 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito que la página sea agradable a la vista | Completada |
| 26 | Como Gestor Institucional, Necesito poder agregar carreras | Completada |
| 27 | Como Gestor Institucional, Necesito poder editar carreras | Completada |
| 28 | Como Gestor Institucional, Necesito poder eliminar carreras | Completada |
| 33 | Como Administrador, Necesito una interfaz de gestión, para estudiantes e instituciones | Completada |
| 35 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito una interfaz de peticiones | Completada |
| 36 | Como Estudiante, Necesito que exista una página de "Universidades" | Completada |
| 39 | Como Administrador, Necesito poder eliminar instituciones en caso de detectar algo mal | Completada |
| 40 | Como Estudiante, Necesito que la interfaz gráfica sea agradable con el menor ruido | Completada |
| 41 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito que el texto de la página sea legible por tamaño | Completada |
| 42 | Como Usuario  (Todos los roles), Necesito que el texto de la página sea legible por fuente | Completada |

**Historias de usuario pendientes**

| **ID** | **Historia** | **Estado** | **Motivo** |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Como Estudiante, Necesito alertas de mensajería cuando cometa un error | Aplazada | Prioridad dada a otras historias. |
| 50 | Como administrador, necesito poder ver estadísticas. | Aplazada | Prioridad dada a otras historias. |

**Resumen de demostración del producto**

La demostración del producto funcional exploró el inicio de sesión en diferentes roles, el sistema de recomendaciones y el diseño hasta el momento, se detectó un bug en dicha demostración que fue corregido al momento y no causó problemas.

**Retroalimentación recibida**

El cliente pidió que el diseño incluya el logo del sitio web (cosa que hasta el momento no hacía) y que se trabajara en la responsividad ya que se ve bien en pantallas grandes y medianas pero en aquellas más pequeñas presenta ciertos problemas.   
**Conclusiones**

Para resumir, el sprint fue completado con éxito si se considera que el diseño, la parte que recibió retroalimentación de mejora, de por sí está planeado para el siguiente sprint, además de cada se completaron la mayoría de historias de usuario planeadas con la excepción de una.