# Objetivo del Sprint

Durante este sprint, se seguirán desarrollando requerimientos de acuerdo con las historias de usuario que aún nos quedan por hacer, colocando el foco en la estética y seguridad del sitio web.

# Historias de usuario relacionadas

Se seleccionaron para este sprint el resto de historias correspondiente a requerimientos no funcionales, además de 2 historias funcionales pendientes del sprint anterior. Recalcar que se repartirán 50 puntos de historia a cada una de las escogidas.

| ID | Rol | Historia | Prioridad | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 (Pendiente Sprint Anterior) | Usuario (Todos los roles) | Necesito alertas de mensajería cuando cometa un error | Alta | 20 |
| 50 (Pendiente Sprint Anterior) | Administrador | Necesito poder ver estadísticas de la página | Media | 8 |
| 43 | Usuario (Todos los roles) | Necesito que el texto de la página sea legible por idioma | Media | 8 |
| 46 | Usuario (Todos los roles) | Necesito que la página tenga modo oscuro | Media | 6 |
| 49 | Usuario (Todos los roles) | Necesito que la página sea responsiva | Media | 8 |

# Historias Descartadas

A lo largo del sprint, fueron descartadas 2 historias de usuario, dentro de las cuales se encuentran las relacionadas a soporte para discapacitados y el modo daltónico, esto debido a que estas requerirían un gran esfuerzo durante su desarrollo, además de que su público objetivo es uno muy reducido y poco representativo para esta versión inicial, sin embargo, podrían ser incluidas en versiones futuras.

| ID | Rol | Historia | Prioridad | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Usuario (Todos los roles) | Necesito que el sistema sea accesible para discapacitados | No aplica | No aplica |
| 47 | Usuario (Todos los roles) | Necesito que la página tenga modo daltónico | No aplica | No aplica |