# Impediment Log

A continuación, un listado de impedimentos durante el desarrollo de las funcionalidades trabajadas durante este 3er Sprint.

| ID | Fecha | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Plan de acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/10/2025 | Al eliminar registros en cualquiera de los apartados de la página, estos son eliminados permanentemente. | Alto | Abel Sánchez | Terminado | Implementar una función de “SoftDelete”, la cual al eliminar registros, no los elimine del todo, y los almacene dentro del sistema. |
| 2 | 29/10/2025 | Error de integridad al insertar datos de forma manual en dispositivos nuevos, y que además poseían datos insertados por script SQL. | Alto | Abel Sánchez | Terminado | Desarrollar un script de sincronización para evitar el desfase de las tablas. |
| 3 | 29/10/2025 | Al cambiar la foto de una institución, y presionar el botón para actualizarla, esta no se actualiza. | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Revisar y corregir la sintaxis del enctype dentro del formulario, en caso de errores de escritura. |
| 4 | 29/10/2025 | Al visualizarse la página en un tamaño tipo tablet, esta se estiraba y colapsaba. | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Estructurar el html para este tipo de pantallas, además de la inclusión de un menú hamburguesa. |
| 5 | 29/10/2025 | Al agregar o editar una carrera, específicamente en el campo de costo, se genera confusión sobre si el costo es mensual o anual. | Medio | Alexander Hernández | Terminado | Agregar un mensaje tipo aclaración, que especifique que el costo es anual. |
| 6 | 29/10/2025 | Mensaje “ELIMINAR” para eliminar la cuenta propia, no cuenta con comillas. | Medio | Alexander Hernández | Terminado | Agregar las comillas a la palabra “ELIMINAR” para evitar confusiones. |
| 7 | 29/10/2025 | Duplicación del ícono para visibilizar la contraseña. | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Eliminar los diseños predeterminados de los navegadores para evitar esta duplicación. |
| 8 | 29/10/2025 | El apartado de estadísticas no cuenta con responsividad en tamaños medianos y pequeños. | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Agregar una estructura para estadísticas en las pantallas medianas y pequeñas. |
| 9 | 29/10/2025 | Al momento de escoger la categoría “Cambio de Rol” en una petición, no se especifica qué hace o cómo se hace esto. | Medio | Abel Sánchez | Terminado | Incluir una aclaración al seleccionar la categoría “Cambio de Rol” en las peticiones, sobre que hace el cambio de rol. |
| 10 | 29/10/2025 | Al revisar peticiones, estas deben ser marcadas mediante un botón para quedar en un estado revisado. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Programar un algoritmo que al entrar a revisar una petición, y luego salir, esta quede revisada automáticamente. En el caso de peticiones de cambio de rol, que esto ocurra luego de realizar el cambio. |
| 11 | 29/10/2025 | En la página de editar institución, al visualizarse la página en tamaño mediano, los botones se ven de forma escalonada y no alineados. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Corregir y revisar la estructura de los botones en el html y css, para las pantallas medianas. |
| 12 | 29/10/2025 | Al digitar el asunto de una petición, hay un límite máximo de 12 caracteres. | Bajo | Alexander Hernández | Terminado | Reemplazar el límite máximo de 12 caracteres por uno de 50 caracteres. |
| 13 | 29/10/2025 | En el apartado de Recomendaciones, el texto de compatibilidad se muestra en color negro. | Bajo | Abel Sánchez / Alexander Hernández | Terminado | Editar el texto de compatibilidad para que contenga colores asociados al porcentaje de compatibilidad (Rojo, Amarillo y Verde). |