Introducción

Durante el sprint, buscamos dar solución a todas las historias seleccionadas previamente, que en su mayoría correspondían a requerimientos no funcionales o de diseño, en el presente documento se explora si dicha meta se logró o no.

# Objetivo del Sprint

El Sprint Goal de este sprint tal y como se mencionó anteriormente, era programar todos los aspectos de diseño, y por lo tanto, completar todas las historias de usuario relacionadas a requerimientos no funcionales, además de dos historias pendientes del sprint anterior correspondientes a requerimientos funcionales.

# Historias de usuario completadas

Durante el sprint se abordaron la enorme mayoría de las historias de usuario, a continuación el listado de aquellas que fueron completadas exitosamente bajo la Definition of Done declarada:

| ID | Historia | Estado |
| --- | --- | --- |
| 44 (Pendiente Sprint Anterior) | Como Usuario, Necesito alertas de mensajería cuando cometa un error. | Completada |
| 50 (Pendiente Sprint Anterior) | Como Administrador, Necesito poder ver estadísticas de la página. | Completada |
| 43 | Como Usuario, Necesito que el texto de la página sea legible por idioma | Completada |
| 46 | Como Usuario, necesito que la página tenga Modo Oscuro. | Completada |
| 49 | Como Usuario, necesito que la página sea responsiva. | Completada |

# Historias descartadas

| ID | Historia | Estado | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Como Usuario, Necesito que el sistema sea accesible para discapacitados. | Aplazada indefinidamente. | El desarrollo de esta historia consideraría un gran esfuerzo, además de que su público objetivo es poco representativo para esta versión inicial. |
| 47 | Como Usuario, necesito que la página tenga modo daltónico. | Aplazada indefinidamente. | El desarrollo de esta historia consideraría un gran esfuerzo, además de que su público objetivo es poco representativo para esta versión inicial. |

# Resumen de demostración del producto

La demostración del producto funcional exploró todas las funcionalidades existentes en el sitio sumado a la implementación de mensajes de alerta al realizar acciones en el sitio, junto a mensajes de validación en formularios. También, la implementación de un dashboard de estadísticas para el rol de administrador. Todo esto a su vez el que el sitio era visualizado en diferentes pantallas; tales como celular, tablet y escritorio, además de en modo oscuro.

# Retroalimentación recibida

El cliente pidió que el diseño tuviera ajustes en las dimensiones de pantallas de celular y tablet, junto a que se agregara un menú tipo hamburguesa para ambos, además de incluir aclaraciones en campos de formularios para ingresar el costo de aranceles y para cuando se solicite un cambio de rol.

# Conclusiones

Para resumir, el sprint fue completado con éxito al cumplir con los aspectos de diseño, además de incluir las recomendaciones por parte del cliente.

Para el siguiente sprint se tiene previsto completar historias enfocadas a aspectos de seguridad, calidad y rendimiento, incluyendo la implementación de un hosting para el sitio.