# Impediment Log

A continuación, un listado de impedimentos durante el desarrollo de las funcionalidades trabajadas durante este 4to Sprint.

| ID | Fecha | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Plan de Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04/11/2025 | Al haber implementado las cabeceras CSP en el código del proyecto, estas no estaban correctamente configuradas, lo que conllevaba a que muchos aspectos de diseño y funcionalidad no funcionasen. | Alto | Abel Sánchez | Terminado | Implementar la correcta configuración de las cabeceras CSP, dentro del settings.py del proyecto. |
| 2 | 17/11/2025 | La lógica previa de solicitudes de cambio rol, no contaba con un caso de rechazo ante la solicitud, es decir, que no se aprobara el cambio de rol. | Bajo | Abel Sánchez | Terminado | Implementar un caso de rechazo a la solicitud de cambio de rol a la lógica de las peticiones a revisar. |